关于征集闽台融合海峡农副产品批发中心

提升改造项目（三期、四期）方案设计、初步

设计单位询价的公告

- 我司拟聘请一家设计单位对海峡农副产品批发中心提升改造项目（三期、四期）进行方案设计、初步设计。现征询有意向的设计单位进行报价，有关事项公告如下：

- 一、项目名称：闽台融合海峡农副产品批发中心提升改造项目（三期、四期）方案设计、初步设计

- 二、服务期限：从签订本项目方案设计、初步设计服务合同之日起至本项目竣工验收合格、结算、审计（若有）及缺陷责任期结束之日止。

- 三、建设内容和规模：

（一）三期工程

- 1.改造冻品市场（E 地块）1#冷库，改造面积27500㎡；

- 2.拆除既有旧建筑，拆除面积13018㎡，新建两栋城配物流中心，新建建筑面积32400㎡；

- 3.存量市场改造：地面修复79872㎡。

（二）四期工程

- 拆除旧建筑面积25945.09㎡，另有22.29㎡属于规划未建设建筑面积；新建闽台贸易市场及交流中心，新建建筑面积29500㎡；新建一栋全智能化冷库及制冰厂房，新建建筑面积12000㎡；新建市场配套管理用房，新建建筑面积4200㎡。

- 四、服务商资格要求：

- 建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

- 五、服务内容、具体要求及成果文件交付份数：

（一）方案设计：完成本项目红线范围内及项目可行性研究报告批复范围内所有项的方案设计。包括但不限于方案设计，设计成果符合国家规定的设计深度要求及所报批所在地自然资源和规划局建筑方案、总平、管综技术审查要求。

（二）初步设计：完成本项目红线范围内及项目可行性研究报告批复范围内所有项的初步设计（含初步设计概算）及全过程的设计咨询服务。包括但不限于初步设计(扩初)、技术设计（若有，含修正概算）等，设计成果符合国家规定的设计深度要求及所报批所在地自然资源和规划局、市发改建筑方案、总平、管综、初步设计文件技术审查要求。

（三）其他：配合图审、发改、自规、人防等相关部门建审手续的报批工作、施工现场配合服务、工程竣工验收等全过程配合服务并对施工图设计优化提出建议，审查施工图设计成果是否符合初步设计要求等设计咨询服务。

- （四）投标人编制的方案设计、初步设计及初步设计概算等所有成果文件均须《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章等要求，其中初步设计（含初步设计概算）、技术设计（若有，含修正概算）须符合《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制规程（2026版）>的通知》（闽建筑〔2026〕3号)等规范要求；以上技术标准若有更新，投标人需采用最新技术标准进行设计，以上未提及的技术标准依照国家及地方政府主管部门标准、规范执行。

- 六、履约保证金：为签约合同价的10%；

- 七、收费依据、付款方式：

- （一）工程设计服务费收费依据：投标人可参照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）文件规定收费标准计取报价。

（二）工程设计服务费付款方式：

- 1.投标人向招标人提交建筑方案设计及总平面规划调整等规划报批文件，并获得行政主管部门审批并出具建设工程规划许可证或审查意见单等书面批复文件后，由投标人提出书面申请，招标人向投标人支付设计费总额的30%；

- 2.投标人向招标人提交初步设计文件，并获得行政主管部门审批并出具相关书面批复文件后，由投标人提出书面申请，招标人向投标人支付至设计费总额的70%；

- 3.设计费的计费基数以通过有关行政主管部门审批并出具的相关书面批复文件上的项目概算为准，重新计算设计费，经招标人确认后，由投标人提出书面申请，招标人向投标人支付至重新计算后的设计费总额的97%；对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付。支付不足的，在本期补足；超量支付的扣回；

- 4.剩余3％待项目施工图纸完成设计且通过第三方图纸审查机构审查并出具相关书面批复文件后，投标人提交书面申请报告，招标人付清尾款。

八、其他说明

本次询价不产生中标结果，不作为最终采购及签约依据。

九、报价供应商需提交的资料：

1.统一社会信用代码营业执照复印件；

2.建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的复印件；

3.从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明；

4.“信用中国”网站的查询结果截图或打印件

5.报价单（格式详见附件）。

（以上材料都要加盖单位公章后并密封，封口处加盖公章）

报价资料寄送地址：闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼（518-2）信息工程部

十、递交报价资料截止时间：2026年2月9日下午16:00。

联系人：叶先生；联系电话：0591-22212653

福州民天实业有限公司

2026年2月5日

附件

闽台融合海峡农副产品批发中心提升改造项目（三期、四期）方案设计、初步设计项目报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对闽台融合海峡农副产品批发中心提升改造项目（三期、四期）方案设计、初步设计项目含税包干总报价为     元（大写      元 ），不含税包干总报价为     元（大写       元 ）。

注：

1.提供的发票为增值税         发票（请填写普通还是专用）；

2.提供增值税专用发票的需填写提供的为    %的增值税专用发票，税额为       元；

3.所有小写报价均精确到小数点后两位；

4.未按以上规定正确报价的视为无效报价。

5.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价。

联系人：                  联系电话：

附：1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）；

2.建设行政主管部门颁发的且在有效期内的工程设计资质，具体为：工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质的复印件（盖章）；

3.从电子税务局打印的2024年纳税人信用等级证明（盖章）；

4.“信用中国”网站的查询结果截图或打印件（盖章）。

报价单位：

（盖章）

时    间：